## Slide 1: Mairie de Muncq-Nieurlet
Commission travaux.
Jeudi 4 février 2021 à 18h30
Florent LIMOUSIN

## Slide 2: Les présents: Jocelyne BECOUR Eric BIAT Richard LANDRON Yves CUVILLIER Guillaume DRILA Fabrice BLOT Florent LIMOUSIN. Ludovic CAFFRAY Invités: Justin WEIDNER

## Slide 3: Ordre du jour:
Projet City.
Eclairage abri bus petite Hollande.
Référent grand froid.
Projet sanitaires école (point à date).
Sur presseur au communal (Yves nous fait un point).
Curage fossé.
Démarrage des travaux d’écoulement d’eau (retour FARDA).
Point départementale.
Travaux Boite à livres.
Radar pédagogique rue du Bourg.
Miroir carrefour rue la paix/mont gibet.

## Slide 4: 1) Projet City.
Point à date:
Visite de Monsieur GHERAERT Dominique de la société ‘’Draintech’’, nous lui avons présenté le terrain d’évolution, il a pu se rendre compte de l’état des sols, il nous fait un retour pour février ou mars.
Pour du drainage il faut compter 2500€ l’hectare .

## Slide 5: Projet City (suite).
Visite de 2 représentants Du parc régional le lundi 1 février 2021, nous sommes allés au terrain d’évolution leur présenter notre projet et écouter leurs avis => Richard.

## Slide 6: Projet City (suite).
Au-delà de ces 2 visites, il nous faut aujourd’hui statuer sur:
Le type de city.
Quel fournisseur.
Quel modèle.
Lien hypertexte\devis 1renovsport.pdf
Lien hypertexte\vue d'ensemble devis 1.png
Lien hypertexte\devis 2 renovsport.pdf
Lien hypertexte\vue d'ensemble devis 2.png

## Slide 7: Eclairage abri bus petite Hollande.
La demande validée par la mairie est partie la semaine dernière, la réalisation doit se faire environ 6 semaines après le retour de l’accord.
Ci-joint: devis

## Slide 8: Référent grand froid et déneigement.
Consultation du taux horaire pour le déneigement à l’entreprise TACQUET de zutkerque =>
Référent grand froid => consultation des riverains aux proximités d’endroits délicats lors de chute de neige/verglas. Salage par un référent désigné et reconnu par la commune. (vos avis)

## Slide 9: Projet sanitaire école.
Point à date:
Devis reçu par la société RV RENOVELEC de Muncq-Nieurlet (ci-joint) .
Une seconde étude est en cours avec Mr COSSART Antony de polincove, rdv le 19 février à 8h
Reste ensuite à programmer assez vite le retro planning pour cet été (contrainte centre aéré).

## Slide 10: Point sur presseur au communal.
Yves nous fait un point sur sa récente rencontre avec les acteurs du projet (SIAP).

## Slide 11: Curage des fossés.
Un point a été réalisé sur les zones les plus sensibles en terme de réfection.
Une partie de la rue de la panne (voir photo)
Lien hypertexte\20210124_113414_copy_1512x2016.jpg
Lien hypertexte\20210124_113408_copy_1512x2016.jpg
Rue du paradis (demande d’alignement en cours).
Rue de la petite Hollande.
Rue de la Californie (vers petite Hollande).
RDV pris avec monsieur Gontran Lannez (dans les prochains jours).

## Slide 12: Travaux d’écoulement d’eau.
La demande de subvention FARDA pour la phase 2 de notre réfection voirie est rentrée en mairie.
Nous allons effectuer les 3 points d’écoulement d’eau dont nous avions déjà parlé en commission (petite Hollande, Paradis, rue de la paix).
(Voir devis)
Travaux prévu fin février, voire mars.

## Slide 13: Point projet départementale.
Les 5 prochaines étapes:
Présentation lors de la prochaine réunion de conseil municipal.
RDV pour planning d'Appels d’offres.
Appels d’offres et sélection de l'entreprise.
Vérification de la capacité de financement.
Travaux

## Slide 14: Travaux boite à livres.
La boite à livres est rentrée sur muncq depuis le 9 janvier.
Justin présente le projet et les idées retenues lors de la commission des affaires scolaires début janvier.
Endroit retenu pour la pose de la boite à livres (photo)
Travaux prévus au printemps (aux beaux jours). 

## Slide 15: Radar pédagogique rue du bourg.
Analyse du trafic.
Pics de circulation.
Vitesse enregistrées.
Ces données seront extraites et analysées par le département, son démontage est prévu aux alentours du 8 février. Ils nous transmettront ensuite les informations reccueillies.
Photo.

## Slide 16: Miroir carrefour rue la paix/mont gibet.

## Slide 17: Miroir carrefour rue la paix/mont gibet (suite).
A la demande des habitants de la rue du mont gibet
Consultation via DB industrie à Bourbourg.
Etude en cours => recherche du meilleur produit (qualité/prix).

## Slide 18: QUESTIONS?